mafoberg SYSTEMS AS

Forstudierapport

Virtualisering og bruk av software Rev. 3 Gruppe 6E – Bachelor 2010

Marius Foss og Bjørn Inge Vikhammermo Berg

Innholdsfortegnelse

1. Hensikten med dokumentet	4

2. Bakgrunn for prosjektet	5

2.1 Beskrivelse av problemer og behov	5

2.2 Kort om dagens systemer og rutiner	6

3. Prosjektmål	7

3.1 Effektmål	7

3.2 Resultatmål	7

3.3 Prosessmål	7

3.4 Prosjektets omfang	7

3.5 Milepæler	7

4. Rammebetingelser og interessenter	8

4.1 Rammebetingelser	8

4.2 Interessenter	8

5. Kritiske suksessfaktorer	9

6. Risikoanalyse	10

6.1 Hensikt med risikoanalysen	10

6.2 Uønskede hendelser	10

7. Kost/nytte analyse	12

7.1 Kvantifiserbar og ikke-kvantifiserbar nytte	12

7.2 Estimerte kostnader	12

7.2.1 Kostnader for prosjektet	13

7.2.2 Nytteanalyse	13

8. Prosjektorganisering	14

8.1 Utstyr som trengs	15

9. Retningslinjer og standarder	16

9.1 Krav til dokumentasjon	16

9.2 Krav til kvalitetsgjennomganger	17

9.3 Krav til standarder og metoder	17

10. Anbefalning om videre arbeid	18

Figurer

Figur 1 - Organisasjonskart	6

Figur 2 - Utsnitt av nettverk	6

Figur 3 - Risiko og sannsynlighet	11

Figur 4 - Prosjektorganisasjon	14

Tabeller

Tabell 1 – Dokumentasjon av prosjektet	16

Tillegg

Tillegg 1 – Gantt-diagram

# 1. Hensikten med dokumentet

Forstudierapporten inneholder en beskrivelse av en tenkt bedrift vi skal arbeide med for å sette opp og drifte systemer for. Bedriften simuleres slik en bedrift vil være til dags dato.

Hensikten med forstudierapporten er å

- Komme fram til prosjektets mål.

- Komme fram til lønnsomhet av prosjektet.

- Få oversikt over strategi og overordnede planer.

- Tid og ressursbehov for gjennomføring av prosjektet.

Dette dokumentet skal beskrive grunnlag og bakgrunn for prosjektet, hva vi vil oppnå, rammebetingelser for prosjektet, organisering og beregninger av prosjektet for at dette skal kunne lykkes. Vi vil ut i fra dette gi grunnlag for anbefalninger av videre arbeid med dette prosjektet.

- Bakgrunn for prosjektet – Beskrivelse av bedriften, hensikten med prosjektet og hvorfor vi har tatt for oss akkurat dette prosjektet.

- Prosjektmål – Beskrivelse av de mål vi ønsker å oppnå, hva som må gjøres for å oppnå denne effekten og effekten på de som arbeider med prosjektet.

- Rammebetingelser – Beskrivelse av absolutte krav som stilles til prosjektet og krav til gjennomføringen og resultatets omfang som vil ha innflytelse på planene for prosjektet.

- Kritiske suksessfaktorer – Beskrivelse av faktorer som er avgjørende for prosjektet.

- Risikoanalyse – En analyse for risikofaktorer som kan hindre at prosjektet lykkes.

- Prosjektorganisering – Beskrivelse av arbeidsfordelig og roller i prosjektet.

- Retningslinjer og standarder – Beskrivelse av krav og retningslinjer til dokumentasjon og kvalitetsgjennomgang.

- Anbefalning av videre arbeid – En vurdering av anbefalninger om prosjektet skal føres videre.

# 2. Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet dreier seg om å oppgradere serversoftware til nyere versjoner. De nye systemene skal samtidig bli beregnet for fremtidige besparelser. Det dreier seg om å flytte servere over til virtuelle maskiner. Bakgrunn for hele prosjektet en total oppgradering og ny tilrettelegging for selve bedriften siden de hittil bare har lagt til ved hjelp av fysiske tjenere og det som har vært tilgjengelig og med lave kostnader. Dette skal også være et skall for utrulling av liknende system i andre avdelinger.

Det skjer stadig oppgradering og utvikling av ny programvare. Servere blir mer avanserte og får flere muligheter. Oppgradering og skifting av programvare på tjenere blir derfor utfordrende og kritiske for store organisasjoner med tanke på mengden data som skal være sikret og ha minst mulig utilgjengelighet. Effektivisering av dette kan gjøres ved script og kode som utfører store operasjoner på en logisk måte.

Bedriften MafoBerg Systems AS er en mellomstor bedrift med 444 ansatte og lokalisert i Trondheim. De arbeider med prosjekter for utvikling av datasystemer for alle typer bedrifter. Dette inneholder også oppgradering og andre konsulenttjenester.

Den har en ledelse på fire, en administrasjon og lønnsavdeling, Selgere, IT-avdeling for intern og ekstern drift, spesialister i prosjektgrupper, 1. linjesupport for kunder, 2. og 3. linje support og en stor konsulentgruppe dedikert til en god del bedrifter både som utleide IT-driftere og snarlig tilkallingshjelp.

## 2.1 Beskrivelse av problemer og behov

I tiden som bedriften har vokst, har man ansatt folk til avdelinger der det har vært behov for folk. Databasene og dataene har vokst deretter. Grupperingene av organisasjonen har utviklet seg og blitt mer spesialiserte.

De har hele tiden hatt fokuset på å opprettholde tjenester for sine kunder og å opprettholde effektiviteten av konsulenttjenester. Derfor har ikke MafoBerg Systems AS satset fullt ut på oppgradering av sine egne tjenere.

Vi har fått i oppdrag å fornye organisasjonens servere og epost-system og automatisere overgangsfaser. Dette innebærer å ta en del av organisasjonens system å oppgradere for å se at dette går smertefritt og blir vellykket. Når prosjektet er fullført, vil automatiserte rutiner gjøre oppgraderingen av andre avdelinger enklere. Disse skal kunne styres fra it-avdelingen ved hjelp av programmer og script.

## 2.2 Kort om dagens systemer og rutiner

Dagens systemer består av 1 hoveddomenekontroller i hovedavdelingen, 1 read-only domenekontroller i hver avdeling, 1 exchange-server per avdeling, men 2 i hovedavdelingen, webtjener i hovedavdelingen, filtjenere i hver avdeling og en rekke klienter både trådløse og kablede.

Rutiner og sikkerhet har utviklet seg med tiden. Hver avdeling har sine policyer og regler. Disse er utviklet i forhold til hvordan hver avdeling arbeider og hva som gjøres i hver avdeling.

Figur 1 - Organisasjonskart

Figur 2 - Utsnitt av nettverk

# 3. Prosjektmål

Målet med dette prosjektet er at vi skal få en oversikt over hvordan en sikrer Windows-servere, med hovedvekt på Exchange-Server 2010, og finne en måte å automatisere opprettelse av mange brukere i et domene ved hjelp av Powershell-teknologien til Microsoft.

## 3.1 Effektmål

- Effektivisering av innlegging av brukere.

- Økt sikkerhet, og bedre filtrering av spammail.

- Redusere strømbruk for servere, når det er liten aktivitet.

- Redusere tid det tar for administrasjon og ledelse og benytte epost-systemet.

- Effektiv utrullering av liknende systemer ved bruk av klargjorte script og oppsett.

## 3.2 Resultatmål

Våre resultatmål går ut på å finne regler til konkrete tiltak for bedring av sikkerheten, slik som regler for Exchange-servere, hvordan vi kan migrere virtuelle maskiner mellom fysiske hoster. Og det skal lages script som kan kjøres av administrasjonen for å legge inn og endre brukerkontoer. Dette skal fullføres innen 25. Mai 2010, som er prosjektets sluttdato.

## 3.3 Prosessmål

Vi har som mål at vi skal jobbe som en helhet der vi deler arbeidet slik at begge gruppedeltakere får gjort omtrent like mye innenfor hver av de ulike delene prosjektet består av. Vi setter oss som mål å oppnå et sikkert windows-miljø og bli mer effektiv for å rulle ut denne programvaren slik at videre prosjekt for andre avdelinger kan blir effektive.

## 3.4 Prosjektets omfang

Vi skal kun ta for oss en liten del av bedriftens infrastruktur med sikte på å rulle ut våre endringer hos hele bedriften, hvis det skulle vise seg at prosjektet blir en suksess. Vi skal rulle ut forbedringer på epost-systemer og administrasjon av brukerkontoer og automatiseringsrutiner ved hjelp av Powershellscript. Og administrering av virtuelle servere og administrering av disse.

## 3.5 Milepæler

Gjennom prosjektperioden er det en del hovedoppgaver som skal gjennomføres. Noen av de går parallelt, mens noen krever at andre oppgave er fullført før de kan påbegynnes. Se nærmere på Gannt-diagrammet i Vedlegg 1.

# 4. Rammebetingelser og interessenter

Vi vil ta for oss forskningsomgivelser, krav til datoer, dokumentasjonsomgivelser og andre nødevndige rammer.

## 4.1 Rammebetingelser

Prosjektet er beregnet til å vare frem til sluttrapporten skrives. Dette er 14. mai 2010. Da har vi tid til å klargjøre og bearbeide all informasjon til et komplett prosjektresultat. Prosjektets sluttdato er den 25.mai 2010. Da skal all dokumentasjon, data og tilhørende for prosjektet være levert.

Dokumentering vil foregå med Microsoft Office 2007 programvare og enkle ikkeformaterbare editorer.

Kostnadsrammene for prosjektet vil bli overslagsmessig, og den er beregnet kun på det utstyr og programvare for utførelse på dette tidspunkt. All bearbeidelse til utrulleringer i andre avdelinger og liknende institusjoner kan bli forskjellig.

Dette prosjektet vil ikke ta for seg myndighetskrav og/eller krav fra datatilsynet. Dette er allerede tatt hånd om siden rammer for typen kunder allerede er lagt tidlig i denne bedriften.

Rammer for driftsmiljøet vårt vil bli kun det som er nevnt i systemkravdokument og maskinvaredokument. Dette er til bruk kun for utførelse i den bestemte seksjonen i bedriften. Prosjektet skal ikke omfatte hele bedriften både av sikkerhetsmessige grunner og forsøksgrunner. Det vil være lurt å se at denne delen blir godkjent før man ruller videre ut. Vi holder oss derfor til to domenekontrollere, tre exchange-servere, server for SCVMM og noen klienter til test.

## 4.2 Interessenter

Oppdragsgiver: MafoBerg Systems AS

Veileder:	
	Stein Meisingseth
	Tlf: 926 06 092
	Epost: stein.meisingseth@hist.no

Kvalitetskontrollør:	
	Stein Meisingseth
	Tlf: 926 06 092
	Epost: stein.meisingseth@hist.no

Prosjektleder og prosjektdeltakere:
	Marius Foss
	Tlf: 416 77 706
	Epost: mariusfo@stud.hist.no
	Bjørn Inge Vikhammermo Berg
	Tlf: 970 98 045
	Epost: bivb@stud.hist.no

# 5. Kritiske suksessfaktorer

For at vi skal lykkes med gjennomføringen av prosjektet er det viktig at vi får tilgang til maskinvare og lisenser, slik som definert i hovedoverskrift 8.1 i dette dokumentet.  Det er også viktig at de tiltakene som vi innfører med oppdateringer følges opp slik at serverne ikke blir stående usikret.

Når systemene er fullt implementert, må de tas i bruk av de ansatte. Da bedriften er IT-sentrert, regner vi med at dette ikke blir noe problem. Det kan likevel være slik at de trenger noe opplæring for å kunne ta i bruk de mest avanserte funksjonene i Powershell, og være mest mulig effektiv med tanke hyper-v og strømsparing.

Systemet må dessuten være skalerbart, slik at det ikke oppstår treigheter, når brukerantallet utvides.

# 6. Risikoanalyse

## 6.1 Hensikt med risikoanalysen

Dette dokumentet er en risikoanalyse utført for prosjektet Mafoberg Systems IT upgrade. En risiko er sannsynligheten for at en uønsket hendelse oppstår og konsekvensene den medfører seg. Risikoen blir beregnet på grunnlag av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og hvor stor konsekvensen av hendelsen er. Av dette vil få en prioritert oversikt over hvilke trusler som det må tas tak i. De trusler som har både høy sannsynlighet og høy konsekvens, må prioriteres først.

## 6.2 Uønskede hendelser

- Fraværende gruppemedlemmer

- På grunn av sykdom eller andre faktorer, kan ett eller begge gruppemedlemmer hindres fra i å møte til fastsatte tider.

- Konsekvens: vi blir forhindret fra i å gjennomføre enkelte oppgaver til oppsatte tider.

- Sannsynlighet: Lav.

- Tiltak: Ingen konkrete tiltak, men ved lengre og/eller gjentakende forsinkelser, vil en god dialog med veileder vil i slike tilfeller være å satse på.

- Tap av data

- På grunn av feilende hardware eller feil sletting fra vår side, kan data og dokumenter gå tapt.

- Konsekvens: Mye tid vil gå med på feilretting, eller vi må begynne en oppgave på nytt.

- Sannsynlighet: Lav.

- Tiltak: Vi bruker Dropbox-systemet for all lagring, inkludert nettside. Dette sørger for at vi har dobbeltlagring av data, med revisjonskontroll.

- Dårlig kommunikasjon internt

- Det kan oppstå uenigheter internett i gruppa om hvordan en deloppgave skal gjennomføres.

- Konsekvens: Større tidsbruk på den aktuelle deloppgaven.

- Sannsynlighet: Middels.

- Tiltak: Vi må revidere hvordan den aktuelle deloppgaven skal gjennomføres.

- Tap av nettlinje

- Nettlinje ved skolen går ned, eller vi mister tilgangen til serverne hjemmefra.

- Konsekvens: Ingen jobbing kan gjøres for den perioden linja er nede.

- Sannsynlighet: Lav.

- Tiltak: Ingen mot bortfall av linje mellom skole og hjem; det vil være enklere å fikse det interne nettverket mot serverne.

- Påkrevd hardware for prosjektet, blir ikke gitt oss i tide

- Påkrevd hardware for å gjennomføre prosjektet, blir ikke gitt oss innen vi starter med installasjon og konfigurasjon.

- Konsekvens: Vi får ikke påbegynt prosjektet og dokumentasjon.

- Sannsynlighet: Middels.

- Tiltak: Oppdragsgiver må informeres oftere for å forstå alvoret i denne situasjonen. Alternativet blir å gå ned på omfanget i prosjektet.

Figur 3 - Risiko og sannsynlighet

# 7. Kost/nytte analyse

Dette er først og fremst et prosjekt som skal øke erfaring og kunnskap innen tilpasning av Windows Server 2008 R2, Exchange og styring av disse ved hjelp av Powershell og SCVMM. Dette gjelder altså den ikke-kvantifiserbare nytten. Derfor vil en beregning av den kvantifiserbare delen ikke være for reell. Den er med her for å vise omfanget av eventuelle lisenskostnader og maskinvare fra MafoBerg Systems AS sitt utgangspunkt.

Siden beregning av kostnader for drift av systemene ikke er veldig relevant til dette prosjektet og dets mål, vil vi ikke beregne selve bortfallet av kostnadene grunnet bedre administrering. Vi sitter ikke med noen form for økonomisk oversikt og vil derfor bare beregne dette anslagsvis ved prosent i kvantifiserbar nytte.

Vi beregner kostnadene for prosjektet for den ene avdelingen med administrasjon og driftspersonell. De utgjør en gruppe på 60 ansatte og maskinvareutstyr av servere og noen få oppgraderte klientmaskiner. Da beregner vi også besparinger og kostnader kun denne gruppen.

Ved utrulling for flere avdelinger vil det kunne bli lettere å utføre prosjektet basert på nåværende beregninger. Det vil blant annet kunne minske prosjektutgiftene og i tillegg gjøres for større grupper som vil utgjøre en enda større nytte.

## 7.1 Kvantifiserbar og ikke-kvantifiserbar nytte

Ut i fra effektmålene skal vi kunne effektivisere bruken av maskinvare uten å øke mengden av maskinvare bedriften allerede har. Dette vil redusere strømforbruk, arealforbruk og vedlikehold.

Kvantifiserbar nytte:

- Besparelse av maskinvareutstyr med 50 % (ca. kr 50000 per år).

- Redusert vedlikeholdsarbeid med 20 % grunnet enklere administrasjon av tjenere og backup av disse (ca. kr 750000 per år).

Bortfall av kostnader:

- Energiforbruk ned med 30 % (ca. kr 50000 per år).

Ikkekvantifiserbar nytte:

- Nye lettere måter å administrere et større system på.

- Lettere å øke antall tjenester og virtuelle maskiner.

- Nytt maskinvareutstyr som kan utvide levetiden for maskinparken.

## 7.2 Estimerte kostnader

Kostnader som har kun med prosjektet å gjøre beregner vi ut i fra tenkt lønning og kostnader i dag. Prisene på lisenser er funnet ut i fra gjennomsnittlig priser fra Microsofts sider på internett.

### 7.2.1 Kostnader for prosjektet

| Timelønn per prosjektleder (kr) | 1 000 |
| --- | --- |
| Antall timer per person | 450 |
| Antall deltakere | 2 |
| Sum lønn (kr) | 900 000 |
| Pris lisens Windows 2008R2 Ent Singe Open (kr) | 65 876 |
| Antall lisenser Windows 2008R2 Ent Single Open CAL15 | 2 |
| Sum lisenser Windows 2008R2 Ent CAL15 (kr) | 131 752 |
| Pris brukerlisens Exchange 2010 (kr) | 635 |
| Antall brukerlisenser Exchange 2010 | 60 |
| Sum lisenser Exchange 2010 (kr) | 38 100 |
| Pris lisens SCVMM (kr) | 3 000 |
| Antall lisenser SCVMM | 1 |
| Sum lisenser SCVMM (kr) | 3 000 |
| Sum lisenser per år | 172 852 |
| Totale utviklingskostnader | 1 072 852 |

### 7.2.2 Nytteanalyse

|  | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvantifiserbar nytte | 400 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 2 800 000 |
| Bortfall kostnader | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 175 000 |
| Sum nytte | 425 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 2 975 000 |
| Utviklingskostnader | 1 072 852 |  |  |  | 1 072 852 |
| Drift og forvaltningskostnader |  | 172 852 | 172 852 | 172 852 | 518 556 |
| Sum kostnader | 1 072 852 | 172 852 | 172 852 | 172 852 | 1 591 408 |
| Beregnet nytte (nytte-kostnad) | -647 852 | 677 148 | 677 148 | 677 148 | 1 383 592 |

Den totale nytten av dette prosjektet er beregnet til kr 1 383 592 i overskudd på en drift av avdelingen over 3 år. Nytten blir med sikkerhet større for videre utrulling av prosjektet for andre avdelinger.

# 8. Prosjektorganisering

Til dette prosjektet har vi blitt enige om en lik fordeling av ansvar blant de gruppedeltakerne. Skriving av møteinnkallelser og referat vil gå på rotasjon for hvert møte. Det samme gjelder loggføring av timebruk, samt skriving av rapporter, men her vil det nødvendigvis bli slik at én gruppedeltaker tar seg av en større del av rapporten enn den andre.

Oppdragsgiver for denne prosjektoppgaven er vår bedrift Mafoberg Systems.

Figur 4 - Prosjektorganisasjon

## 8.1 Utstyr som trengs

Vi skal i denne prosjektperioden virtualisere flere Exchange-servere, og vi skal se på Migrering av virtuelle maskiner mellom flere instanser av Hyper-V. Det blir derfor nødvendig med to fysiske maskiner.

Dette trengs av utstyr:

- To kraftige Servere med minimum 4GB minne hver

- Begge servere må støtte virtualiseringsteknologiene til enten AMD eller Intel.

Dette trengs av programvare og lisenser:

- Windows Server 2008r2

- Windows 7

- Hyper-V Server

- Scvmm

- Forefront Security

- Exchange Server 2010

IP-adresser:

- 2 til Hyper-V hosts

- 2 til Exhange-servere

- 5 til ulike testklienter

Det blir også nødvendig med tilgang til SAN-et, slik at vi kan migrere virtuelle maskiner ved hjelp av Scvmm.

# 9. Retningslinjer og standarder

## 9.1 Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon skal utarbeides skriftlig og med opptak av oppsett vi gjør. Dokumentasjonen skal legges ut på et område hvor den blir tilgjengelig. http://bachelor.bjorninge.net/ . Dokumentasjonen skal være til hjelp for å se hvor mye tid som er brukt på hva, og eventuelle feil som blir gjort kan rettes opp. Den skal gi oversikt over hvordan systemer er satt opp slik at man kan forandre om nødvendig etter behov hvis andre faktorer utenfra skulle virke negativt på systemet.

Dokumentasjonen skal til slutt samles på en CD som leveres sammen med all dokumentasjon i papirutgave. Dette skal til slutt leveres til veileder og avdelingskontor i 3. etg. I HiST lokaler på Kalvskinnet.

| Type aktivitet | Distribusjonstype | Frist |
| --- | --- | --- |
| Arbeidskontrakt | Papirutgave for godkjenning og doc-format på hjemmeside. | 8.1.2010 |
| Timelister inkludert rapport | xls-format på hjemmeside og link som sendes til Stein. | Slutten av hver uke. Klar til hvert møte. |
| Møteinnkallinger | Papirutgave for godkjenning og doc-format på hjemmeside og outlook kalender. | Hver fredag innen kl. 12:00 |
| Møtereferater | Papirutgave for godkjenning og doc-format på hjemmeside og outlook kalender. | Innen samme dag som møte. |
| Forstudierapport | Papirutgave for godkjenning og doc-format på hjemmeside. | 18.1.2010 |
| Systemkravdokument | Papirutgave for godkjenning og doc-format på hjemmeside. | 22.1.2010 |
| Prosjektpresentasjon | Powerpointpresentasjon. Papirnotater for presentasjon. | 5.5.2010 |
| Prosjektdokumentasjon | Papirutgave i 2 eksemplarer og på hjemmeside. | 25.5.2010 |
| Sluttrapport | Papirutgave inkludert i prosjektdokumentasjon og på hjemmeside. | Ca 20.5.2010 |

Tabell 1 – Dokumentasjon av prosjektet

## 9.2 Krav til kvalitetsgjennomganger

For at resultatet skal bli bra må kvaliteten på arbeidet gjennomgås til bestemte tidspunkt. Dette vil som oftest foregå ved møter med veileder. Det vil også foregå ved interne små møter og diskusjoner for å se hva som er reelt i prosjektets utførelse. Ideer blir notert ned når de oppstår og vil bli gjennomgått for hver arbeidsdag. Endringer skal dokumenteres og testes.

Veileder kommer med kommentarer til utførelsen av prosjektet. Dette kan føre til kvalitetsmessige forandringer underveis.

- Dokumentasjonsmessig forhold

- Krav til omfang av styring

- Scriptenes kvalitet

- Organisasjonsmessig oppbygging på datalagre i forhold til bedrift

## 9.3 Krav til standarder og metoder

For å unngå problemer med kompabilitet, bestemmer vi oss for standarder av programvare vi vil bruke under utførelsen av prosjektet når det gjelder skriving av dokumentasjon og script og lignende. Dette gjør at vi lett kan samarbeide med dokumentasjon og data.

- Dokumentasjon skal foregå med MS Office 2007 og tilhørende programvare utgitt av Microsoft i 2007-serien. Dette innbefatter Word, Excel, Powerpoint, Project, Outlook (webbasert) og enkle formatløse editorer for script. Eventuell Powershell-editor vil bli introdusert for bruk senere.

- Hjemmesider bruker vi enkel formatløse editorer for redigering.

- Kun Microsofts programvare som standarder.

- Utførelse av tester for script i utviklingsmiljøet underveis og testing at det holder i nytt oppsatt miljø.

# 10. Anbefalning om videre arbeid

Det er et godt grunnlag for å fortsette med videre arbeid av dette. Både fordi kostnadsbesparelser for bedriften vil være gode, men at dette først og fremst baserer seg på kunnskap om fremtidig prosjekt og drift av datasystemer.

Bedriften MafoBerg Systems AS har tydelig forstått at å utvikle dette prosjektet er til stor fordel siden firmaet bare har vokst og kostet på kostnader for tillagt utstyr uten å tenke stort på effektiviteten. Det har vært kundene og tjenestene for dem som har vært hovedfokuset.

Derfor vil vi starte med utviklingen av prosjektet.